Gmina Stare Pole 							Stare Pole, 25.09.2020 r.

ul. Marynarki Wojennej 6

82-220 Stare Pole

tel./fax.: (0-55) 271-35-32, (0-55) 271-35-33
e-mail: ug@starepole.pl

NIP: 579-20-58-318

REGON: 170747945

Godziny urzędowania:

- w poniedziałki, wtorki, czwartki od 730 do 1530

- w środy od 730 do 1700

- w piątki od 730 do 1400

RIF.7011.10.2020/ZO

ZAPYTANIE OFERTOWE – PO ZMIANIE

na:

„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę drogi – ul. Elizy Orzeszkowej, dz. 843/17, obręb Stare Pole”

- Zamawiający:

Gmina Stare Pole, ul. Marynarki Wojennej 6, 82-220 Stare Pole, reprezentowana przez Wójta Gminy Stare Pole informuje, że przyjmowane są oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia.

- Tryb udzielenie zamówienia:

Łączna wartość zamówienia dotycząca realizacji niniejszego zadania została oszacowana na kwotę poniżej 30 000 Euro. Mając na uwadze powyższe Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy na podstawie Regulaminu w sprawie zasad dokonywania zakupu dostaw, usług i robót budowlanych na potrzeby Gminy Stare Pole, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, zatwierdzonym Zarządzeniem nr 27/2014 Wójta Gminy Stare Pole z dnia 16 kwietnia 2014 r.

- Przedmiot zamówienia:

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na: Budowę drogi – ul. Elizy Orzeszkowej, dz. 843/17, obręb Stare Pole. Założenie do projektowania:

- Ulica E. Orzeszkowej jest usytuowana w granicach działki nr 843/17, obręb Stare Pole;

- Długość przewidywanego do budowy docinka wynosi ok 142 m;

- Należy uwzględnić i zaprojektować:

- ułożenie nawierzchni bitumicznej na całej długości drogi;

- wykonanie chodników po obu stronach drogi;

- wykonanie zjazdów do posesji;

- kanalizację deszczową z podłączeniem do istniejącej gminnej sieci kanalizacji deszczowej;

- ustawienie lamp oświetlających ulicę z podłączeniem do istniejącej sieci energetycznej.

- Obowiązkiem Wykonawcy jest uzyskanie uzgodnień od gestorów sieci będących w kolizji z planowaną inwestycją;

- Zamawiający informuje o możliwości wizji lokalnej w celu zbadania warunków przedmiotu zamówienia na miejscu.

- Istotne warunki zamówienia:

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i opracowania dokumentacji projektowej na w/w drogę, w tym:

  - pozyskania i opracowanie aktualnej mapy do celów projektowych niezbędnych do  opracowania dokumentacji projektowej,

  - wykonania przedmiaru robót,

  - wykonanie kosztorysu inwestorskiego,

  - opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych;

  - pozyskania uzgodnień od gestorów sieci.

- Dokumentacja projektowa winna być wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej 
i obowiązującymi przepisami.

- Założenia do projektowania i kosztorysowania powinny być uzgodnione
z Zamawiającym.

- Dokumentacja projektowa winna być przygotowana w sposób umożliwiający gminie złożenie wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę, w Starostwie Powiatowym
w Malborku.

- Wykonawca ma obowiązek dokonać uzupełnienia dokumentacji technicznej w momencie wezwania do uzupełnień przez organ wydający wymagane prawem budowlanym decyzje.

- Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentacje w formie pisemnej w ilości:

  - dokumentacja projektowa – 5 egz.,

  - przedmiar robót - 2 egz.,

  - kosztorys inwestorski – 2 egz.,

  - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – 2 egz.,

  - uzgodnienia od gestorów sieci.

- Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentacje w formie elektronicznej zapisanej w postaci plików formatu „PDF” na płycie CD w ilości 1 egz.

- Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie uprawnienia, niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.

- Termin realizacji zamówienia:

Termin wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej: 15.12.2020 r.

- Warunki płatności:

- Jednorazowo po uzyskaniu przez Zamawiającego decyzji pozwolenia na budowę.

- Zamawiający Oświadcza, iż złoży wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na budowę
w ciągu 5 dni roboczych od przekazania (na podstawie protokołu przekazania dokumentacji projektowej) przez Wykonawcę zadania kompletnej dokumentacji (pkt 4, ppkt 6 i 7 Zapytania ofertowego).

- Płatne w ciągu 14 dni od daty otrzymania faktury.

- Miejsce, sposób i termin złożenia oferty

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia: 01.10.2020 r. do godziny 10:00 w formie pisemnej na formularzu ofertowym – Załącznik nr 1, pocztą, osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy
w Starym Polu lub mailowo na adres: a.skotarek@starepole.pl., w tytule „Oferta- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę drogi – ul. Elizy Orzeszkowej, dz. 843/17, obręb Stare Pole”.

- Oferta musi zawierać:

- czytelną pieczątkę firmową,

- datę sporządzenia,

- nazwę i adres lub siedzibę Oferenta,

- numer telefonu,

- numer NIP,

- oferowaną cenę brutto,

- czytelny podpis uprawnionej osoby ze strony Oferenta.

- Osoba upoważniona do kontaktu z Oferentami

Agnieszka Skotarek, a.skotarek@starepole.pl, tel. 55-271-35-32 w. 37

- Załączniki:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Mapa

- Uwagi końcowe:

- Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego, na każdym etapie postępowania, bez podania przyczyny.

- Zamawiający oceniać będzie jedynie oferty kompletne, spełniające wymagania określone 
w niniejszym zapytaniu ofertowym. Oferty niespełniające tych warunków zostaną odrzucone.

- Informacja o wyborze wykonawcy zostanie umieszczona na portalu BIP Starego Pola.

- Zamawiający skontaktuje się tylko z wybranym wykonawcą.

- Wykonawca jest zobowiązany do podpisania zlecenia w terminie ustalonym przez Zamawiającego.

- W sytuacji, gdy wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę odmówi podpisania zlecenia, Zamawiający zastrzega sobie prawo do podpisania zlecenia z kolejnym wykonawcą.

- Czas związania z ofertą to 30 dni.

11. Klauzul informacyjna z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogóle rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Wójt Gminy Stare Pole ul. Marynarki Wojennej 6, 82-220 Stare Pole,  tel. /55/  271 35 32

Inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Stare Pole jest Pan Janusz Salomonik, informatyk@starepol.pl, tel. 55 271 35 33/50 ;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z niniejszym zapytaniem ofertowym na: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę drogi – ul. Elizy Orzeszkowej, dz. 843/17, obręb Stare Pole”.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
	w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- Posiada Pani/Pan:

    - Na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

    - Na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;

    - Na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 RODO ;

    - Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- Nie przysługuje Pani/Panu:

    - W związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

    - Prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

    - Na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Marek Szczypior

Wójt Gminy Stare Pole

(podpisano podpisem kwalifikowanym)